# 

Sistemas De Información

Informe Grupal

Integrantes: Catalina Acevedo

Fabián Cornejo

Índice

**1 modelo cocomo orgánico**

**2 Seleccionar el Personal**

**3 Flujo --> Gastar en Personal**

**4 Definir cuanto van a cobrar**

**5 Distribuir pago dentro del flujo**

**6 Hacer el Flujo**

**7 Calcular VAN y el TIR**

Introducción

**En este trabajo hablaremos sobre El Cocomo y su uso, usamos el método más orgánico, porque es un proyecto pequeño. Calculamos los costos del personal, calculando el VAN y el TIR, lo que nos permite calcular el costo final del proyecto.**

Modelo cócomo orgánico

**Para este proyecto usaremos el cocomo básico con las siguiente formulas y parámetros**

**A = 2.4**

**B = 1.05**

**C = 2.5**

**D = 0.38**

Estimación para el esfuerzo

E = 2.4 \* kloc1.05


= 2.4 \* 7.41.05


Duración del proyecto


**D = 2.5 \* E0.38**

**= 2.5 \* 200.38**

**= 8 meses**







Conclusión:

Concluimos de la manera eficaz que al realizar este trabajo pudimos aplicar las fórmulas correctamente paso por paso para llegar al objetivo.

Con esto el trabajo estaremos siendo muy eficaz en los tiempos que correspondan al plazo establecido.